Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 ноября 2011 г. N 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ

КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 24.04.2012 [N 8](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0ACDED1AEB00908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P),  от 31.05.2012 [N 12](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0ABDFD9A7B00908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B81049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P), от 13.06.2012 [N 13](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0ACD9D5ACB30908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P), от 20.02.2014 [N 6](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0AAD9D4AEB20908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P),  от 01.04.2014 [N 12](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0AAD8D9AAB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P), от 06.02.2015 [N 2](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0ABDBD8AFB50908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P), от 18.06.2015 [N 14](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A8DCD5A7B00908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P),  от 24.08.2016 [N 4](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A9DBD7A8B20908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P), от 13.04.2018 [N 3](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P)) |

Руководствуясь [Порядком](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE3AEDCD1AFB50908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576981049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года N 42, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный [регламент](#P42) исполнения комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора.

2. Признать утратившим силу [приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE9A8D8D1A7B854025B771F8E2C9BF38D24DCB37B98895669980DC615Z8HBP) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 20 января 2009 года N 1 "Об утверждении Административного регламента исполнения комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора".

Председатель комитета

государственного строительного надзора

и государственной экспертизы

Ленинградской области

В.Петрашень

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета

государственного строительного надзора

и государственной экспертизы

Ленинградской области

от 30.11.2011 N 20

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 24.08.2016 [N 4](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A9DBD7A8B20908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P),  от 13.04.2018 [N 3](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P)) |

1. Общие положения

1.1. Исключен. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B80049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3.

1.2. Наименование государственной функции - осуществление регионального государственного строительного надзора (далее - Государственная функция).

1.3. Наименование органа исполнительной власти Ленинградской области, непосредственно исполняющего Государственную функцию, - комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (далее - Комитет).

Структурным подразделением Комитета, ответственным за исполнение Государственной функции, является департамент государственного строительного надзора (далее - департамент).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение Государственной функции:

Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37897915C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Российской Федерации ("Российская газета", N 290, 30.12.2004);

[Кодекс](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AFDDD8AFB20908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Российской Федерации об административных правонарушениях ("Российская газета", N 256, 31.12.2001);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3ACDCD2ACBA0908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" ("Российская газета", N 245, 31.12.2002);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0AAD5D6AEBA0908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ("Российская газета", N 255, 31.12.2009);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DFD7AAB10908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ("Парламентская газета", N 47-49, 31.07.2008);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AFDDD0AEB50908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 02.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ("Российская газета", N 3, 05.01.1995);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DBD4A9B10908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ("Российская газета", N 64-65, 06.04.1999);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A6DAD0AEB20908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" ("Российская газета", N 6, 12.01.2002);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AEDED7ADB00908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("Российская газета", N 226, 27.11.2009);

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DBD4ADB60908532E138C2B94AC8823CDB37A9B9E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", N 266, 30.12.2008);

[постановление](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED4D1A6B30908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B81049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

[постановление](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DFD3ACB10908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97566B82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 13.02.2006, N 7, ст. 774);

[постановление](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3AED5D4AAB30908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014);

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A6DCD3ACB20908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 N 304-р "Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 16.03.2009, N 11, ст. 1363);

[постановление](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE3AED8D5ADB10908532E138C2B94AC8823CDB37A9E9753698F049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) Правительства Ленинградской области от 22.02.2007 N 42 "О комитете государственного строительного надзора Ленинградской области" ("Вестник Правительства Ленинградской области", N 14, 26.03.2007);

[постановление](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE9ADDFD1AAB854025B771F8E2C9BF38D24DCB37B98895669980DC615Z8HBP) Правительства Ленинградской области от 24.09.2008 N 288 "Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Ленинградской области" ("Вестник Правительства Ленинградской области", N 61, 12.11.2008);

[приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DCD3A9B70908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 13, 26.03.2007);

[приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A6D4D0ABB70908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1129 "Об утверждении и введении в действие порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006)" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 15, 09.04.2007);

[приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1130 "Об утверждении и введении в действие порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (РД-11-03-2006)" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 13, 26.03.2007);

[приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE7A8DBD8ACB854025B771F8E2C9BF38D24DCB37B98895669980DC615Z8HBP) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и(или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 14, 02.04.2007).

1.5. Результатом исполнения Государственной функции (юридическим фактом, которым заканчивается исполнение Государственной функции) является выдача Комитетом заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.6. Взаимодействовать с Комитетом при исполнении Государственной функции имеют право и обязаны застройщики, технические заказчики и лица, осуществляющие на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком (за исключением случаев, предусмотренных [частями 3](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37897935C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP), [3.1](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37897925C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP), [3.2 статьи 54](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37D979E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации):

строительство объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со [статьей 49](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37C969E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией;

реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со [статьей 49](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37C969E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обращаться в Комитет от имени застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, вправе лица, имеющие право представлять их интересы в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

1.7. Возбуждение дел об административных правонарушениях, производство по делам об административных правонарушениях и рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляются в соответствии с правилами, установленными [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AFDDD8AFB20908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.8. Установление причин нарушений законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется Комитетом по правилам, предусмотренным [статьей 62](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A9E975E6D81049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) Градостроительного кодекса Российской Федерации и [Порядком](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE9ADDFD1AAB854025B771F8E2C9BF39F2484BF7B9E9757638D5B9750D652633263B04E4346D6FFZEHDP) установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24 сентября 2008 года N 288.

1.9. Выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7D4D8A8B50908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DBD4ADB60908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

(п. 1.9 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B8F049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

1.10. Предметом регионального государственного строительного надзора является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) наличия разрешения на строительство;

в) выполнения требований, установленных [частями 2](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A989E5260D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P), [3](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A99975460D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) и [3.1 статьи 52](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A99975360D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(п. 1.10 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576A87049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

1.11. Должностные лица департамента при осуществлении Государственной функции обладают правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DBD4ADB60908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 1.11 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576A83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

1.12. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), обладают правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DBD4ADB60908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 1.12 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576A80049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

2. Требования к порядку исполнения Государственной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении Государственной функции.

2.1.1. Место нахождения Комитета, в том числе его структурных подразделений, ответственных за исполнение государственной функции: 191023, Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, дом 1/3, подъезд 4, график работы: с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут.

2.1.2. Справочный телефон Комитета: (812)611-45-75 (доб. 201), факс (812)611-45-75 (доб. 236).

(п. 2.1.2 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576A81049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

2.1.3. Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.gu.lenobl.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.expert.lenobl.ru.

(п. 2.1.3 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576A8F049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

2.1.4. Информирование по вопросам исполнения Государственной функции производится путем размещения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нормативных правовых актов, в том числе настоящего Административного регламента.

Информация по вопросам исполнения Государственной функции может быть получена:

устно - по месту нахождения Комитета в приемные дни по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону Комитета);

письменно - путем направления почтового отправления по адресу места нахождения Комитета;

на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Устное информирование осуществляется при обращении заинтересованных лиц за информацией лично.

Письменное информирование осуществляется путем направления ответов на запросы заинтересованных лиц почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по факсимильной связи, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет").

Максимальный срок предоставления ответа на письменный запрос заинтересованных лиц, в том числе срок направления ответа заинтересованному лицу по адресу электронной почты, составляет тридцать календарных дней со дня регистрации письменного запроса заинтересованного лица.

Поступившие в Комитет письменные запросы заинтересованных лиц регистрируются в день поступления.

(п. 2.1.4 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576984049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

2.1.5. Текстовая информация, указанная в [пунктах 2.1.1](#P102) - [2.1.4](#P109) настоящего Административного регламента, размещается на стендах в помещениях Комитета.

2.1.6. Копия Административного регламента исполнения Комитетом Государственной функции размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.expert.lenobl.ru/law/adminreg, и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru.

2.2. Государственная функция исполняется с даты поступления в Комитет извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого в соответствии со [статьями 49](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37C969E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP), [54](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A9E975F6C87049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено осуществление регионального государственного строительного надзора, и иных указанных в [части 5 статьи 52](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37D979F5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации документов до даты выдачи Комитетом заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.3. Исключен. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576885049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3.

2.4. Основания для приостановления и прекращения исполнения Государственной функции действующим законодательством не предусмотрены.

(п. 2.4 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576882049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку

их выполнения

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых Комитетом при исполнении Государственной функции:

а) рассмотрение документов, представленных с извещением о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

б) проведение проверки строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства;

в) проведение проверки законченного строительством (реконструированного) объекта капитального строительства;

г) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Общий срок рассмотрения документов, представленных с извещением о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, составляет двенадцать рабочих дней со дня их регистрации в Комитете.

Общий срок (продолжительность) проведения каждой из проверок в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Общий срок выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, не может превышать десять рабочих дней со дня регистрации в Комитете заявления о выдаче такого заключения.

3.2. Рассмотрение документов, представленных с извещением о

начале строительства, реконструкции объекта капитального

строительства

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет в полном объеме направленных застройщиком или техническим заказчиком в соответствии с [частью 5 статьи 52](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37D979F5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации документов:

[извещения](#P370) о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту (далее - извещение о начале строительства);

копии разрешения на строительство;

проектной документации в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в полном объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

копии документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

общего и специального журналов, в которых ведется учет выполнения работ;

положительного заключения экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со [статьей 49](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37C969E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае если застройщик или технический заказчик не представил копию разрешения на строительство и положительное заключение экспертизы проектной документации, должностные лица Комитета, ответственные за исполнение Государственной функции, самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в отделе контроля и выдачи разрешений на строительство Комитета или в ином органе, выдавшем разрешение на строительство (если разрешение на строительство выдано не Комитетом).

Проектная документация представляется исключительно в электронной форме, за исключением случаев, когда проектная документация и(или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, составляющие государственную тайну.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576880049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

Проектная документация, представляемая в электронной форме, должна соответствовать [требованиям](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3ACDED5ABBB0908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576A82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 783/пр.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E9757688E049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

Проектная документация, представленная для проведения государственной экспертизы до 1 января 2017 года или для проведения негосударственной экспертизы до 1 января 2018 года, может представляться на бумажном носителе с приложением копии на электронном носителе.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E9757688F049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

Положительное заключение экспертизы проектной документации может представляться в электронной форме в соответствии с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DFD1A7B50908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 декабря 2015 года N 887/пр.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576F86049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:

а) прием извещения о начале строительства с прилагаемыми к нему документами и их регистрация в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации Ленинградской области;

б) назначение должностного лица, ответственного за осуществление регионального государственного строительного надзора на объекте капитального строительства (далее - специалист) путем издания [распоряжения](#P656) Комитета по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту и передача ему документов, указанных в [пункте 3.2.1](#P145) настоящего Административного регламента;

в) формирование дела объекта капитального строительства в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576B8F049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (РД-11-03-2006), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1130 (далее - Дело);

г) присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства (изменение категории риска, присвоенного строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства, в случае поступления заявления застройщика или технического заказчика об изменении присвоенной ранее объекту капитального строительства категории риска с документами, подтверждающими соответствие объекта капитального строительства категории риска, на присвоение которой претендует заявитель, путем издания распоряжения Комитета);

д) разработка [программы](#P706) проверок объекта капитального строительства по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту (далее - Программа проверок) с учетом присвоенной строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства категории риска (изменение количества проверок, предусмотренных Программой проверок в случаях, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DFD3ACB10908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации", путем издания распоряжения Комитета с вручением (направлением) экземпляра Программы проверок (копии распоряжения Комитета об изменении количества проверок) уполномоченному представителю застройщика или технического заказчика на основании соответствующего документа о представительстве, или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, или посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, подписавшего Программу проверок, по адресу электронной почты застройщика, указанному в извещении о начале строительства, или содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

(п. 3.2.2 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576F87049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

3.2.3. Административное действие, предусмотренное [подпунктом "а" пункта 3.2.2](#P162) настоящего Административного регламента, выполняется не позднее следующего рабочего дня после поступления в Комитет документов, указанных в [пункте 3.2.1](#P145) настоящего Административного регламента.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "б" пункта 3.2.2](#P163) настоящего Административного регламента, выполняется не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в [пункте 3.2.1](#P145) настоящего Административного регламента.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "в" пункта 3.2.2](#P164) настоящего Административного регламента, выполняется в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня получения специалистом документов, указанных в [пункте 3.2.1](#P145) настоящего Административного регламента.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "г" пункта 3.2.2](#P165) настоящего Административного регламента выполняется в срок, не превышающий шесть рабочих дней со дня получения специалистом документов, указанных в [пункте 3.2.1](#P145) настоящего Административного регламента (15 рабочих дней с даты поступления заявления застройщика или технического заказчика об изменении присвоенной ранее объекту капитального строительства категории риска с документами, подтверждающими соответствие объекта капитального строительства категории риска, о чем заявитель информируется в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения).

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "д" пункта 3.2.2](#P166) настоящего Административного регламента, выполняется в срок, не превышающий семь рабочих дней со дня получения специалистом документов, указанных в [пункте 3.2.1](#P145) настоящего Административного регламента (15 рабочих дней с даты установления обстоятельств, являющихся основанием для изменения количества проверок, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DFD3ACB10908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации").

(п. 3.2.3 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576F8E049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

3.2.4. Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 3.2.2](#P162) настоящего Административного регламента, является должностное лицо сектора организационного, документационного обеспечения и контроля Комитета, ответственное за делопроизводство (далее - делопроизводитель).

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "б" пункта 3.2.2](#P163) настоящего Административного регламента, является председатель Комитета (заместитель председателя Комитета - начальник департамента).

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмотренных [подпунктами "в"](#P164) и ["д" пункта 3.2.2](#P166) настоящего Административного регламента, является специалист.

Лицами, ответственными за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "г" пункта 3.2.2](#P165) настоящего Административного регламента, являются:

за подготовку распоряжения Комитета о присвоении категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства - специалист;

за подписание распоряжения Комитета о присвоении категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства - председатель Комитета (заместитель председателя Комитета - начальник департамента).

(п. 3.2.4 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576E85049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является вручение (направление) застройщику или техническому заказчику экземпляра Программы проверок с учетом присвоенной строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства категории риска.

Результаты выполнения административных действий фиксируются специалистом в течение 7 рабочих дней в:

[журнале](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB379999C033AC25ACB148541623663B34C5CZ4HCP) регистрации копий разрешений на строительство, полученных в том числе от уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или организаций в соответствии с [частью 15 статьи 51](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A9C935260D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) Градостроительного кодекса Российской Федерации, извещений застройщика или технического заказчика о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства, заключений экспертизы проектной документации (в том числе повторной) объектов капитального строительства, который ведется Комитетом в электронном виде по образцу, приведенному в приложении 1 к Порядку формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (РД-11-03-2006), утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1130 (далее - Порядок ведения Дел);

[карточке](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB37A98945C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства по образцу, приведенному в приложении 7 к Порядку ведения Дел, которая включается (подшивается) в Дело;

[реестре](#P2211) объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор, который ведется в электронном виде согласно приложению 15 к настоящему Административному регламенту и размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 3.2.5 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576E8F049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является вручение (направление) застройщику или техническому заказчику экземпляра Программы проверок.

Программа проверок составляется в 2 экземплярах, из которых первый помещается специалистом в Дело, второй вручается уполномоченному представителю застройщика или технического заказчика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) экземпляра Программы проверок представителем застройщика или технического заказчика документ направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом в:

журнале регистрации копий разрешений на строительство, полученных в том числе от уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или организаций в соответствии с [частью 15 статьи 51](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A9C935260D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) Градостроительного кодекса Российской Федерации, извещений застройщика или технического заказчика о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства, заключений экспертизы проектной документации (в том числе повторной) объектов капитального строительства, который ведется Комитетом в электронном виде по образцу, приведенному в [приложении 1](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB379999C033AC25ACB148541623663B34C5CZ4HCP) к Порядку формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора (РД-11-03-2006), утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1130 (далее - Порядок ведения Дел);

карточке регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства по образцу, приведенному в [приложении 7](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB37A98945C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) к Порядку ведения Дел, которая включается (подшивается) в Дело.

3.3. Проведение проверки строящегося (реконструируемого)

объекта капитального строительства

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:

а) поступление в Комитет направленного застройщиком или техническим заказчиком извещения о начале строительства с прилагаемыми документами;

б) наступление сроков завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с Программой проверок;

в) поступление в Комитет направленного застройщиком, техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, [извещения](#P900) о сроках завершения работ, подлежащих проверке при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту (далее - извещение о сроках работ) в случае изменения сроков окончания таких работ, установленных Программой проверок;

г) поступление в Комитет направленного застройщиком, техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, [извещения](#P988) о возникновении аварийной ситуации на объекте капитального строительства по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту (далее - извещение об аварийной ситуации);

д) поступление в Комитет направленного застройщиком, техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, [извещения](#P1572) об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту (далее - извещение об устранении нарушений);

е) истечение срока исполнения выданного Комитетом предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

ж) поступление в Комитет поручения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо требования прокурора о проведении проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

з) поступление в Комитет обращений (заявлений) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

и) поступление в Комитет обращений (заявлений) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:

а) прием и регистрация поступивших в Комитет документов, являющихся основанием для начала административной процедуры в случаях, указанных в [подпунктах "а"](#P197), ["в"](#P199) - ["д"](#P201), ["ж"](#P203) - ["и" пункта 3.3.1](#P205) настоящего Административного регламента;

б) определение должностных лиц департамента, уполномоченных на проведение проверки, путем издания [распоряжения](#P1067) Комитета о проведении проверки по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту (далее - распоряжение о проведении проверки);

в) уведомление застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, о предстоящей проверке путем направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подписавшего распоряжение, и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо иным доступным способом (необходимость уведомления указанных лиц о проведении проверки не распространяется на случаи проведения выездных проверок по основанию, указанному в [подпункте "з" пункта 3.3.1](#P204) настоящего Административного регламента);

(пп. "в" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576D82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

г) направление [уведомления](#P846) саморегулируемой организации о проведении проверки по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту (далее - уведомление саморегулируемой организации) в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации;

д) извещение прокуратуры Ленинградской области о проведении выездной проверки по основанию, указанному в [подпункте "з" пункта 3.3.1](#P204) настоящего Административного регламента (в случае проведения такой проверки незамедлительно), в порядке, установленном [частью 12 статьи 10](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DBD4ADB60908532E138C2B94AC8823CDB3799B9F5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

е) проведение проверки:

соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

наличия разрешения на строительство;

выполнения требований [частей 2](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A9E96566986049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) и [3 статьи 52](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37F98945C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.3. Административное действие, предусмотренное [подпунктом "а" пункта 3.3.2](#P207) настоящего Административного регламента, выполняется не позднее следующего рабочего дня после поступления в Комитет документов, указанных в [подпунктах "а"](#P197), ["в"](#P199) - ["д"](#P201), ["ж"](#P203) - ["и" пункта 3.3.1](#P205) настоящего Административного регламента.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "б" пункта 3.3.2](#P208) настоящего Административного регламента, выполняется:

в случае, указанном в [подпункте "а" пункта 3.3.1](#P197) настоящего Административного регламента, - не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации извещения о начале строительства или в срок, установленный Программой проверок;

в случае, указанном в [подпункте "б" пункта 3.3.1](#P198) настоящего Административного регламента, - не позднее срока, установленного Программой проверок;

в случае, указанном в [подпункте "в" пункта 3.3.1](#P199) настоящего Административного регламента, - не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации извещения о сроках работ или в срок, установленный Программой проверок с внесенными на основании такого извещения изменениями, которые вносятся в Программу проверок специалистом в течение семи рабочих дней с даты получения извещения о сроках работ;

в случае, указанном в [подпункте "г" пункта 3.3.1](#P200) настоящего Административного регламента, - не позднее двух рабочих дней со дня регистрации извещения об аварийной ситуации;

в случае, указанном в [подпункте "д" пункта 3.3.1](#P201) настоящего Административного регламента, - не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации извещения об устранении нарушений;

в случае, указанном в [подпункте "е" пункта 3.3.1](#P202) настоящего Административного регламента, - не позднее двадцати рабочих дней после истечения срока исполнения предписания;

в случае, указанном в [подпункте "ж" пункта 3.3.1](#P203) настоящего Административного регламента, - в срок, установленный поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо требованием прокурора, или в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации указанного поручения (требования) если соответствующий срок ими не установлен;

в случаях, указанных в [подпунктах "з"](#P204) и ["и" пункта 3.3.1](#P205) настоящего Административного регламента, - не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации соответствующих обращения (заявления) или информации.

Административные действия, предусмотренные [подпунктами "в"](#P209) и ["г" пункта 3.3.2](#P211) настоящего Административного регламента, выполняются не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576D80049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "д" пункта 3.3.2](#P212) настоящего Административного регламента, выполняется не позднее следующего рабочего дня после дня издания распоряжения о проведении проверки.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "е" пункта 3.3.2](#P213) настоящего Административного регламента, выполняется в срок, установленный распоряжением о проведении проверки, который не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3.3.4. Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 3.3.2](#P207) настоящего Административного регламента, является делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "б" пункта 3.3.2](#P208) настоящего Административного регламента, является председатель Комитета (заместитель председателя Комитета - начальник департамента).

Лицами, ответственными за выполнение административных действий, предусмотренных [подпунктами "в"](#P209) - ["е" пункта 3.3.2](#P213) настоящего Административного регламента, являются должностные лица департамента, указанные в распоряжении о проведении проверки.

3.3.5. Критерием принятия решения о подписании распоряжения о проведении проверки является наличие одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с [пунктом 3.3.1](#P196) настоящего Административного регламента основанием для проведения проверки.

Критерием принятия решения об извещении прокуратуры Ленинградской области о незамедлительном проведении выездной проверки по основанию, указанному в [подпункте "з" пункта 3.3.1](#P204) настоящего Административного регламента, является одновременное наличие:

указанных в [подпункте "з" пункта 3.3.1](#P204) настоящего Административного регламента оснований для проведения выездной проверки;

распоряжения о проведении выездной проверки, предусматривающего начало проведения проверки не позднее двух рабочих дней после дня издания распоряжения.

3.3.6. Результатами выполнения административной процедуры являются:

составление и вручение (направление) застройщику, техническому заказчику или лицу, осуществляющему строительство, [акта](#P1295) проверки по форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту (далее - акт проверки);

выдача застройщику, техническому заказчику или лицу, осуществляющему строительство, [предписания](#P1468) об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту (далее - предписание) в случае выявления при проведении проверки нарушений требований технических регламентов и(или) проектной документации;

направление в саморегулируемую организацию сведений о нарушениях членами саморегулируемой организации обязательных требований (в случае их выявления при проведении проверки).

Акт проверки и предписание составляются не позднее рабочего дня окончания проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных мероприятий по контролю.

Акт проверки и предписание составляются в 2 экземплярах. К акту проверки прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки материалы и документы или их копии. Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направляются (вручаются) застройщику, техническому заказчику, лицу, осуществляющему строительство. Вторые экземпляры акта проверки и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы помещаются в Дело.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Деле.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения Государственной функции акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом в:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576D8E049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

журнале регистрации актов проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предписаний и извещений об устранении выявленных нарушений, который ведется Комитетом в электронном виде по образцу, приведенному в [приложении 2](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB37E9E9C033AC25ACB148541623663B34C5CZ4HCP) к Порядку ведения Дел (далее - журнал регистрации актов проверок);

журнале регистрации извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, который ведется Комитетом в электронном виде по образцу, приведенному в [приложении 3](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB37C9B9C033AC25ACB148541623663B34C5CZ4HCP) к Порядку ведения Дел;

журнале регистрации извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, который ведется Комитетом в электронном виде по образцу, приведенному в [приложении 4](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB3729A9C033AC25ACB148541623663B34C5CZ4HCP) к Порядку ведения Дел.

3.4. Проведение проверки соответствия законченного

строительством (реконструированного) объекта капитального

строительства

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Комитет направленного застройщиком или техническим заказчиком [извещения](#P1825) об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно приложению 11 к настоящему Административному регламенту (далее - извещение об окончании строительства).

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:

а) прием и регистрация извещения об окончании строительства;

б) определение должностных лиц департамента, уполномоченных на проведение проверки путем издания распоряжения о проведении проверки;

в) уведомление застройщика или технического заказчика о предстоящей проверке путем направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подписавшего распоряжение, и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо иным доступным способом;

(пп. "в" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C86049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

г) направление уведомления саморегулируемой организации в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации;

д) проведение проверки:

соответствия построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование и примененные строительные материалы (изделия) требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

устранения нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора и проведении строительного контроля.

3.4.3. Административное действие, предусмотренное [подпунктом "а" пункта 3.4.2](#P259) настоящего Административного регламента, выполняется не позднее следующего рабочего дня после поступления в Комитет извещения об окончании строительства.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "б" пункта 3.4.2](#P260) настоящего Административного регламента, выполняется не позднее семи рабочих дней со дня регистрации извещения об окончании строительства.

Административные действия, предусмотренные [подпунктами "в"](#P261) и ["г" пункта 3.4.2](#P263) настоящего Административного регламента, выполняются не позднее чем за три рабочих дня до проведения проверки.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "д" пункта 3.4.2](#P264) настоящего Административного регламента, выполняется в срок, установленный распоряжением о проведении проверки, который не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3.4.4. Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 3.4.2](#P259) настоящего Административного регламента, является делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "б" пункта 3.4.2](#P260) настоящего Административного регламента, является председатель Комитета (заместитель председателя Комитета - начальник департамента).

Лицами, ответственными за выполнение административных действий, предусмотренных [подпунктами "в"](#P261) - ["д" пункта 3.4.2](#P264) настоящего Административного регламента, являются должностные лица департамента, указанные в распоряжении о проведении проверки.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является составление и вручение (направление) застройщику или техническому заказчику в порядке, установленном [пунктом 3.3.6](#P238) настоящего Административного регламента, акта проверки и предписания (в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований).

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом в журнале регистрации актов проверок.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C84049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

3.5. Выдача заключения о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов и проектной

документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Комитет направленного застройщиком или техническим заказчиком обращения о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов при отсутствии нарушений, выявленных в ходе проверки законченного строительством (реконструированного) объекта капитального строительства.

3.5.2. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:

а) прием и регистрация обращения о выдаче заключения о соответствии;

б) подготовка и подписание [заключения](#P1922) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по форме согласно приложению 12 к настоящему Административному регламенту (далее - заключение о соответствии) или [решения](#P2037) об отказе в выдаче заключения о соответствии по форме согласно приложению 13 к настоящему Административному регламенту (далее - решение об отказе в выдаче заключения);

в) издание распоряжения об утверждении заключения о соответствии (решения об отказе в выдаче заключения).

3.5.3. Административное действие, предусмотренное [подпунктом "а" пункта 3.5.2](#P288) настоящего Административного регламента, выполняется не позднее следующего рабочего дня после поступления в Комитет обращения о выдаче заключения о соответствии.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "б" пункта 3.5.2](#P289) настоящего Административного регламента, выполняется в срок, не превышающий семь рабочих дней со дня регистрации обращения о выдаче заключения о соответствии.

Административное действие, предусмотренное [подпунктом "в" пункта 3.5.2](#P290) настоящего Административного регламента, выполняется в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня регистрации обращения о выдаче заключения о соответствии.

3.5.4. Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 3.5.2](#P288) настоящего Административного регламента, является делопроизводитель.

Лицами, ответственными за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "б" пункта 3.5.2](#P289) настоящего Административного регламента, являются:

за подготовку заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения - специалист;

за подписание заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения - должностные лица департамента, осуществлявшие проверку законченного строительством (реконструированного) объекта капитального строительства.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного [подпунктом "в" пункта 3.5.2](#P290) настоящего Административного регламента, является председатель Комитета (заместитель председателя Комитета - начальник департамента).

3.5.5. Критерием принятия решения о подготовке и подписании заключения о соответствии, издании распоряжения об утверждении заключения о соответствии является отсутствие допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства нарушений соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов либо устранение таких нарушений до даты подготовки заключения о соответствии.

Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения об отказе в выдаче заключения о соответствии, издании распоряжения об утверждении решения об отказе в выдаче заключения о соответствии является наличие допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства и не устраненных до даты подготовки решения об отказе в выдаче заключения о соответствии нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача застройщику или техническому заказчику заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения.

Первый экземпляр заключения о соответствии (решения об отказе в выдаче заключения) направляется (вручается) застройщику или техническому заказчику, обратившемуся за выдачей заключения, или их представителям на основании надлежащим образом оформленного документа о представительстве. Второй экземпляр заключения о соответствии (решения об отказе в выдаче заключения) помещается (подшивается) в Дело.

В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения представителем застройщика или технического заказчика документ направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом в журнале регистрации заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и решений об отказе в выдаче таких заключений, который ведется Комитетом в электронном виде по образцу, приведенному в [приложении 5](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A7DDD2ABB20908532E138C2B94AC8823CDB37A9F945C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) к Порядку ведения Дел (далее - журнал регистрации заключений).

4. Формы контроля за исполнением Государственной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием решений должностными лицами Комитета осуществляется председателем Комитета (заместителем председателя Комитета - начальником департамента).

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, полученных (составленных) при выполнении административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, представляемых председателю Комитета (заместителю председателя Комитета - начальнику департамента) для принятия решений, являющихся результатами указанных административных процедур, в том числе о подписании распоряжений о проведении проверок, утверждении заключений о соответствии (решений об отказе в выдаче заключений), подписании ответов на обращения заявителей и сопроводительных писем о направлении им документов, являющихся результатами выполняемых в ходе исполнения Государственной функции административных процедур (административных действий).

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого председателем Комитета плана работы Комитета не чаще одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заявителей, содержащих сведения о нарушении должностными лицами Комитета положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов, регламентирующих порядок исполнения Государственной функции.

Проверки проводятся заместителем председателя Комитета - начальником департамента или по поручению председателя Комитета иным должностным лицом Комитета.

4.3. Должностные лица Комитета при исполнении Государственной функции несут ответственность:

за совершение противоправных действий (бездействие);

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур (административных действий) при исполнении Государственной функции;

за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

за принятие неправомерных решений.

Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета устанавливаются законодательством о государственной гражданской службе (трудовым законодательством), законодательством об административных правонарушениях, уголовным законодательством.

4.4. В случае если в ходе осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения Государственной функции, и(или) при проведении плановой или внеплановой проверки будет установлено, что объект капитального строительства, в отношении которого выдано заключение о соответствии, не соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации, председателем Комитета принимается решение об отмене распоряжения об утверждении заключения о соответствии.

Сведения об обстоятельствах, являющихся основанием для отмены разрешения на строительство, могут содержаться в документах, полученных Комитетом из органов государственной власти, органов местного самоуправления, от граждан и юридических лиц.

Решение об отмене распоряжения об утверждении заключения о соответствии принимается в течение десяти рабочих дней со дня выявления председателем Комитета в ходе осуществления текущего контроля за исполнением Государственной функции несоответствия построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации или со дня окончания плановой (внеплановой) проверки, в ходе которой выявлено указанное несоответствие. В случае отмены распоряжения об утверждении заключения о соответствии одновременно с ним принимается решение об отказе в выдаче заключения о соответствии.

Решение об отмене распоряжения об утверждении заключения о соответствии оформляется распоряжением Комитета.

Сведения об отмене распоряжения об утверждении заключения о соответствии и утверждении решения об отказе в выдаче заключения вносятся специалистом в журнал регистрации заключений.

Копии распоряжения об отмене распоряжения об утверждении заключения о соответствии и решения об отказе в выдаче заключения направляются застройщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее следующего рабочего дня после их подписания председателем Комитета.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) Комитета,

а также его должностных лиц

[5.1](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Действия (бездействия) и решения должностных лиц Комитета, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения Государственной функции, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

[5.2](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) Комитета, должностных лиц Комитета, ответственных за исполнение Государственной функции, в том числе:

отказ в предоставлении консультации, информации, разъяснений по вопросам предоставления Государственной услуги;

несоблюдение установленных настоящим Административным регламентом административных процедур и сроков их выполнения;

решение об отказе в выдаче заключения о соответствии;

выданное заключение о соответствии.

[5.3](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Решения, действия (бездействие) председателя Комитета, а также решения, действия (бездействие) должностных лиц после обжалования председателю Комитета могут быть обжалованы заместителю Председателя Правительства Ленинградской области, курирующему деятельность Комитета, и Губернатору Ленинградской области.

[5.4](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача физическим или юридическим лицом жалобы, соответствующей требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A6DED4A8BB0908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

[5.5](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

[5.6](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Рассмотрение жалоб осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A6DED4A8BB0908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", [Порядком](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7DBD8ACB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576A85049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области, должностных лиц Ленинградской области при рассмотрении обращений граждан, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 марта 2015 года 18-пг.

[5.7](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Ответ на жалобу не дается:

1) если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего такую жалобу;

2) если в жалобе не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) если жалоба не поддается прочтению (об этом в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему такую жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

4) если председателем Комитета принято решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с лицом, неоднократно подававшим жалобы по одному и тому же вопросу, если этому лицу неоднократно давались ответы Комитета по таким жалобам (о таком решении уведомляется лицо, подавшее очередную жалобу);

5) если такой ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (лицу, подавшему такую жалобу, направляется сообщение о невозможности дать ответ на его жалобу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

6) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (о таком решении уведомляется лицо, подавшее жалобу).

(пункт в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C83049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3)

[5.8](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576C82049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P). Результатом рассмотрения жалобы являются:

письменное уведомление заинтересованного лица, подавшего жалобу, о результатах ее рассмотрения и принятых мерах;

отмена решения, принятого в ходе исполнения Государственной функции, в том числе решения об утверждении заключения о соответствии (решения об отказе в выдаче заключения), признание недействительными результатов действия, совершенного в ходе исполнения Государственной функции, признание незаконным бездействия и совершения действий, подлежащих выполнению в ходе исполнения Государственной функции;

привлечение должностных лиц Комитета, допустивших нарушение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576385049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

ИЗВЕЩЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_\_\_

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты -

для юридических лиц;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной

почты - для физических лиц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, направившее извещение (при наличии членства

в саморегулируемой организации)

2. Объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдано)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если

проектная документация объекта капитального строительства подлежит

экспертизе в соответствии с требованиями [статьи 49](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37C969E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного

кодекса Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдано)

6. Заключение органа исполнительной власти или организации, которые провели

экспертизу проектной документации объекта капитального строительства,

подтверждающее, что изменения, внесенные в проектную документацию после

получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не

затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта

капитального строительства в случае применения модифицированной проектной

документации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдано)

7. Положительное заключение государственной экологической экспертизы

проектной документации, если проектная документация объекта капитального

строительства подлежит государственной экологической экспертизе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдачи, кем выдано)

8. Начало строительства, реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата начала работ)

9. Окончание строительства, реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата окончания работ)

10. Сроки завершения работ, подлежащих проверке:

при строительстве

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ, которые подлежат проверке | Планируемая дата завершения работ согласно проекту организации строительства |
| Подготовка земельного участка и выполнение земляных работ |  |
| Монтаж фундамента и конструкций подземной части |  |
| Монтаж конструкций надземной части |  |
| Монтаж внутренних сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| Монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| Монтаж инженерных систем и оборудования |  |

при реконструкции

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ, которые подлежат проверке | Планируемая дата завершения работ согласно проекту организации строительства |
| Подготовка объекта для реконструкции |  |
| Замена, восстановление несущих строительных конструкций |  |
| Выполнение работ по изменению параметров объекта капитального строительства либо изменению параметров линейных объектов или их участков (частей) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,

осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим

заказчиком на основании договора, с указанием сведений о наименованиях и

ИНН саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства, членами которых

являются лица, осуществляющие строительство (при наличии членства в

саморегулируемой организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. К настоящему извещению прилагаются документы (копии документов)

согласно [описи](#P513) (приложение).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии печати)

Приложение

к извещению о начале

строительства, реконструкции

объекта капитального строительства

ОПИСЬ

документов, представленных в комитет государственного

строительного надзора и государственной экспертизы

Ленинградской области для осуществления регионального

государственного строительного надзора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование документа | В случае предоставления на бумажном носителе (кол-во листов и экземпляров) | В случае предоставления на электронном носителе (наименование файлов, их формат, количество и объем) |
| 1 | Копия разрешения на строительство [<\*>](#P629) |  |  |
| 2 | Проектная документация |  |  |
| 2.1 | Пояснительная записка |  |  |
| 2.2 | Схема планировочной организации земельного участка [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.3 | Архитектурные решения [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.6 | Проект организации строительства |  |  |
| 2.7 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства) |  |  |
| 2.8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |
| 2.9 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |
| 2.10 | Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.11 | Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.12 | Смета на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, финансируемого за счет средств соответствующих бюджетов |  |  |
| 2.13 | Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции таких объектов) [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.14 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов [<\*\*>](#P630) |  |  |
| 2.15 | Проект полосы отвода [<\*\*\*>](#P631) |  |  |
| 2.16 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения [<\*\*\*>](#P631) |  |  |
| 2.17 | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта [<\*\*\*>](#P631) |  |  |
| 2.18 | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |  |
| 2.19 | Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий |  |  |
| 3 | Общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ |  |  |
| 4 | Положительное заключение экспертизы проектной документации [<\*>](#P629) |  |  |
| 5 | Доверенность представителя застройщика или технического заказчика [<\*\*\*\*>](#P632) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии печати)

--------------------------------

<\*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком или техническим заказчиком вместе с извещением.

<\*\*> Не представляется в случае строительства, реконструкции линейных объектов.

<\*\*\*> Представляется в случае строительства, реконструкции линейных объектов.

<\*\*\*\*> Предоставляется в случае, если от имени застройщика или технического заказчика обращается лицо, не имеющее права представлять его интересы на основании закона или акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Примечание: если в описи не указано иное, представляется оригинал документа.

Приложение 2

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576382049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4

РАСПОРЯЖЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

О назначении должностного лица,

ответственного за осуществление регионального государственного

строительного надзора на объекте капитального строительства

1. В целях осуществления регионального государственного строительного

надзора при строительстве (реконструкции) объекта капитального

строительства по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес объекта капитального строительства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ответственным за осуществление регионального государственного строительного

надзора на объекте капитального строительства назначить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 3

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576383049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Экземпляр \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(место составления)

1. Застройщик или технический заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

2. Объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального строительства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап

строительства, реконструкции

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Разрешение на строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если

проектная документация объекта капитального строительства подлежит

экспертизе в соответствии с требованиями [статьи 49](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37C969E5C3FD74B931983597D357FAF4E5D45ZDHEP) Градостроительного

кодекса Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдано)

6. Заключение органа исполнительной власти или организации, которые провели

экспертизу проектной документации объекта капитального строительства

подтверждающее, что изменения, внесенные в проектную документацию после

получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не

затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта

капитального строительства в случае применения модифицированной проектной

документации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдано)

7. Положительное заключение государственной экологической экспертизы

проектной документации, если проектная документация объекта капитального

строительства подлежит государственной экологической экспертизе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдано)

8. Категория риска объекта капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(категория риска,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реквизиты распоряжения о присвоении категории риска)

9. Начало строительства, реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата начала работ)

10. Окончание строительства, реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата окончания работ)

11. Основания для внесения изменений в программу проверок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется в случае

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

внесения изменений)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства | Примерная дата проведения каждой проверки | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность лица, разработавшего (подпись) (фамилия, инициалы)

программу проверок)

Застройщик или технический заказчик обязан довести до сведения лица,

осуществляющего строительство, сведения о проверках, предусмотренных

Программой проверок.

Один экземпляр Программы проверок получил: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с указанием реквизитов документа о представительстве)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

Приложение 4

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4.

Тел./факс (812)710-44-92

УВЕДОМЛЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Номер дела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(место составления)

Настоящим уведомляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(саморегулируемая организация в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции объектов капитального строительства)

о проведении проверки в отношении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

или наименование и организационно-правовая форма юридического лица,

являющегося членом саморегулируемой организаций)

осуществляющего строительство, реконструкцию (указать нужное) объекта

капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

капитального строительства)

расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый или

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительный адрес объекта капитального строительства)

Срок проведения проверки с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

Предмет проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается перечень работ, документов, иные вопросы,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подлежащие проверке, или проверка выполнения ранее выданного предписания,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проверка законченного строительством (реконструкцией) объекта

капитального строительства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 5

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576380049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

ИЗВЕЩЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_

О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, направившее извещение (при наличии членства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в саморегулируемой организации)

2. Объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства в соответствии с проектной документацией, описание этапа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства,

реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи, наименование выдавшего

органа, срок действия)

5. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке \_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, дата завершения работ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика, лица,

осуществляющего строительство,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии печати)

Отметка об ознакомлении застройщика или технического заказчика при

направлении извещения лицом, осуществляющим строительство на основании

договора:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии печати)

Приложение 6

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576381049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

ИЗВЕЩЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_

О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, направившего извещение (при наличии членства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в саморегулируемой организации)

2. Объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства в соответствии с проектной документацией, описание этапа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

строительства, реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи, кем выдано)

5. Описание аварийной ситуации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика, лица,

осуществляющего строительство,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии)

Приложение 7

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E9757638E049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверки

(документарной/и/или/выездной)

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года N \_\_\_\_\_\_\_

1. Провести проверку застройщика/технического заказчика (лица,

осуществляющего строительство)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и место нахождения юридического лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и места

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фактического осуществления его деятельности)

в отношении объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилии, имена, отчества, должности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

юридического лица, выданного Федеральной службой по аккредитации)

4. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государственного

строительного надзора, реестровый номер функции в федеральной

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных

и муниципальных услуг (функций)" 4700000010000005415.

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью (отметить нужное):

а) проверки работ по началу строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, указанного в извещении застройщика или

технического заказчика о начале строительства (реконструкции)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты извещения о начале строительства)

б) проверки работ, указанных в извещении лица, осуществляющего

строительство, о сроках завершения работ, которые подлежат проверке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты извещения о сроках завершения работ, подлежащих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проверке, указание работ, подлежащих проверке)

в) проверки устранения нарушений обязательных требований, указанных в

извещении лица, осуществляющего строительство, об устранении выявленных

нарушений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты извещения об устранении нарушения)

г) проверки завершения работ по осуществлению строительства,

реконструкции объекта капитального строительства, указанного в извещении

застройщика (технического заказчика) об окончании строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты извещения об окончании строительства)

д) проверки обстоятельств, указанных в извещении лица, осуществляющего

строительство, о возникновении аварийной ситуации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты извещения об аварийной ситуации)

е) проверки обращения (заявления) граждан, в том числе индивидуальных

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной

власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного

самоуправления, из средств массовой информации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты обращения, заявления или информации)

ж) проверки завершения работ, предусмотренных программой проведения

проверок от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по делу N \_\_\_\_\_;

з) проверки исполнения выданного предписания об устранении выявленного

нарушения N \_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, срок исполнения которого

истек до "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года;

и) исполнения поручения Президента Российской Федерации или

Правительства Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты поручения)

к) исполнения требования прокурора о проведении проверки в рамках

надзора за исполнением законов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ссылка на реквизиты требования прокурора и прилагаемых к нему материалов

и обращений)

задачами настоящей проверки являются:

предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком,

техническим заказчиком (лицом, осуществляющим строительство) нарушений

законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических

регламентов, и проектной документации.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

а) соблюдение обязательных требований, в том числе:

соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в

процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а

также результатов таких работ требованиям технических регламентов,

проектной документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов;

наличие разрешения на строительство;

выполнение требований [частей 2](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A989E5260D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) и [3 статьи 52](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A99975460D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) Градостроительного кодекса

Российской Федерации;

б) выполнение предписаний комитета государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ленинградской области;

в) проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда

животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К проведению проверки приступить

с "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Проверку окончить не позднее

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

8. Правовые основания проведения проверки:

а) нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется

проверка:

[статья 54](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A9E975F6C87049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

[постановление](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE3A7DFD3ACB10908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года

N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации";

[приказ](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE0A6D4D0ABB70908532E138C2B94AC8831CDEB769E91496A8411C41482Z5H7P) Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1129 "Об утверждении и введении

в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного

строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных,

реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных

правовых актов, проектной документации" (РД-11-04-2006);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) нормативные правовые акты, устанавливающие требования, которые являются

предметом проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (ненужное

зачеркнуть):

а) визуальный осмотр объекта капитального строительства, выполненных

работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции,

участки сетей, инженерно-технического обеспечения) и примененных

строительных материалов (изделий);

б) проверка наличия разрешения на строительство (разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию), положительного заключения экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, проектной, рабочей,

исполнительной документации, общего, специальных журналов работ, членства

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в саморегулируемых

организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства;

в) иные мероприятия (указать какие):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по

контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки

административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

Административный регламент исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению регионального государственного

строительного надзора, утвержденный приказом комитета государственного

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

от 30 ноября 2011 года N 20;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименования, номера и даты принятия иных административных регламентов -

при их наличии)

11. Перечень документов, представление которых застройщиком/техническим

заказчиком (лицом, осуществляющим строительство) необходимо для достижения

целей и задач проведения проверки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность лица, издавшего (подпись, заверенная (фамилия, инициалы)

распоряжение о проведении печатью)

проверки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество и должность лица, непосредственно подготовившего

проект распоряжения, контактный телефон)

Копию распоряжения получил:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика

либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов

документа о представительстве)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика, лица,

осуществляющего строительство,

являющихся юридическим лицом)

Приложение 8

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E9757638F049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(место составления акта) (дата составления акта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

N \_\_\_\_\_\_

По адресу/адресам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место проведения проверки)

на основании распоряжения от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года N \_\_\_\_\_ проведена

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверка

(документарная/и/или/выездная)

застройщика/технического заказчика (лица, осуществляющего строительство)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в том числе индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

капитального строительства)

расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рабочих дней/часов)

Акт составлен комитетом государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ленинградской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при

проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя саморегулируемой

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

организации, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки установлено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описывается состояние объекта капитального строительства на момент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проведения проверки, строительных конструкций и участков сетей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

инженерно-технического обеспечения, выполненные и ведущиеся работы и лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выполнившие (ведущие) эти работы; при проведении проверки законченного

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительством объекта указывается на соответствие или несоответствие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

объекта требованиям технических регламентов и проектной документации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Выявлены нарушения обязательных требований, требований технических регламентов и/или проектной документации (описание нарушений), факты невыполнения предписаний органов государственного строительного надзора | Нормативные правовые акты, технические регламенты, проектная документация, требования которых нарушены со ссылкой на соответствующие статьи, части, пункты или листы (страницы) проектной документации | Вид нарушений, лица, допустившие нарушения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

выявлены факты невыполнения предписаний комитета государственного

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(указываются реквизиты выданных предписаний)

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается на отсутствие нарушений)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении

выездной проверки):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной

проверки):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а):

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, его

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки (получения копии акта

проверки):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 9

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576286049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4.

ПРЕДПИСАНИЕ N \_\_\_\_\_\_\_

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Экземпляр N \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

Выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование застройщика, технического заказчика, лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

осуществляющего строительство, на основании договора с застройщиком

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или техническим заказчиком, фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

место проживания, для физических лиц)

в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ строительства, реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки на основании распоряжения

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_ составлен акт N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

и установлено, что индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование застройщика, технического заказчика,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того,

кто допустил нарушения)

допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание, характер, конкретный вид нарушений в соответствии с актом проверки | Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены | Срок устранения выявленного нарушения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего

предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее

строительство на основании договора с застройщиком или техническим

заказчиком, несет административную ответственность, предусмотренную

[частью 6 статьи 19.5](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AFDDD8AFB20908532E138C2B94AC8823CDB37C979E5E60D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

В соответствии с [частью 6 статьи 52](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA676274E2C001BE2AED9D4ABBA0908532E138C2B94AC8823CDB37A99975060D25E82418E5F652A7CB3525F44D7ZFH6P) Градостроительного кодекса

Российской Федерации застройщик или технический заказчик либо лицо,

осуществляющее строительство на основании договора с застройщиком или

техническим заказчиком, обязано обеспечить устранение выявленных нарушений

и не приступать к продолжению работ до устранения выявленных недостатков и

до составления актов об устранении выявленных недостатков.

О выполнении настоящего предписания в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

уведомить комитет государственного строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области путем направления [извещения](#P1572) об устранении

нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального

строительства по форме, установленной Приложением 10 к Административному

регламенту исполнения комитетом государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ленинградской области государственной функции по

осуществлению регионального государственного строительного надзора, с

приложением актов об устранении выявленных недостатков.

Лицо, выдавшее предписание:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Экземпляр предписания получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется представителем застройщика, технического

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заказчика, лица, осуществляющего строительство, получившим предписание)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

лица, осуществляющего

строительство, являющихся

юридическим лицом)

Приложение 10

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576287049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

ИЗВЕЩЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, направившее извещение (при наличии членства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в саморегулируемой организации)

2. Объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается

на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи, наименование выдавшего

органа, срок действия)

5. Вид нарушения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание нарушения,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер и дата предписания об устранении нарушения)

6. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

7. Фактическая дата устранения нарушения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

8. Приложения на \_\_\_\_\_\_ листах:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

прилагаемых к извещению, в том числе [акт](#P1668) об устранении выявленных

недостатков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика, лица,

осуществляющего строительство,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии)

Отметка об ознакомлении застройщика или технического заказчика при

направлении извещения лицом, осуществляющим строительство на основании

договора:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии)

Приложение

к извещению об устранении нарушений

при строительстве, реконструкции

объекта капитального строительства

АКТ

об устранении выявленных недостатков

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

1. Сведения о предписании органа государственного строительного надзора об

устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального

строительства, указанные в котором нарушения были устранены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата предписания об устранении нарушений)

2. Объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается

на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Застройщик или технический заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, подготовившее акт (при наличии членства

в саморегулируемой организации)

5. Лицо, осуществляющее строительство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, подготовившее акт (при наличии членства

в саморегулируемой организации)

6. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации и привлеченное

техническим заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления

строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ

проектной документации): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и ИНН саморегулируемой организации в области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является лицо,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подготовившее акт (при наличии членства в саморегулируемой организации)

7. Лицо, выполнившее работы по устранению нарушений [<1>](#P1806) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, подготовившее акт (при наличии членства

в саморегулируемой организации)

Сведения об устранении выявленных недостатков:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Нарушения, выявленные органом государственного строительного надзора, согласно предписанию об устранении нарушений | Сведения (информация) об устранении нарушений | Сведения о составленной исполнительной документации и иной документации, подтверждающей устранение нарушений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Подписи лиц, подготовивших акт:

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля либо

представитель технического заказчика - специалист по организации

строительства (главный инженер проекта):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля - специалист по организации строительства (главный

инженер проекта): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

реестре специалистов, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации и

привлеченного техническим заказчиком (застройщиком) по договору для

осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия

выполняемых работ проектной документации): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы по устранению нарушений <1>: \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Примечание: <1> - при выполнении работ по устранению нарушений несколькими

лицами приводятся данные в отношении всех указанных лиц.

Приложение 11

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576284049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

ИЗВЕЩЕНИЕ N \_\_\_\_\_

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс, адрес электронной почты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и ИНН саморегулируемой организации в области строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членом которой является лицо, направившее извещение (при наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с проектной документацией, описание этапа строительства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства,

реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи, наименование

выдавшего органа, срок действия)

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4. Начало строительства, реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата начала работ)

5. Окончание строительства, реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, устранение всех

нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических

регламентов и проектной документации, в том числе требованиям

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета используемых энергетических

ресурсов, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по

строительству, реконструкции, а также применением строительных материалов

(изделий).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

М.П.

(при наличии)

Приложение 12

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576285049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4.

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ УТВЕРЖДЕНО

распоряжением комитета государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года N \_\_\_

Экземпляр N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ

ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование застройщика или технического заказчика,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН, ИНН - для юридических лиц;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания - для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

краткие проектные характеристики, описание этапа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительства, реконструкции)

по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(адрес объекта капитального строительства)

разрешение на строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи, кем выдано)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются наименование, статьи (пункты) технических

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регламентов, реквизиты проектной документации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Значения показателей, включенных в состав требований энергетической

эффективности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие выполнение требований энергетической эффективности | Нормативные значения показателей | Фактические значения показателей |
| 1 | 2 | 3 |
| Показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию для всех типов зданий, строений, сооружений/удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади (кВт.ч/м2) |  |  |
| Показатель удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды и показатель удельного годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение для многоквартирных домов |  |  |
| Показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов на охлаждение (включая кондиционирование) для всех типов зданий, строений, сооружений, за исключением многоквартирных домов |  |  |

(указываются нормативные и фактические значения показателей энергетической

эффективности объекта капитального строительства, иная информация, на

основе которой устанавливается соответствие объекта требованиям

энергетической эффективности и требованиям его оснащенности

приборами учета используемых энергетических ресурсов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Класс энергетической эффективности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается для многоквартирных домов)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата акта проверки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

законченного строительством объекта капитального строительства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с

указанием реквизитов документа о представительстве)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (фамилия, инициалы)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

Приложение 13

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4.

Тел./факс (812)710-44-92

Номер дела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ УТВЕРЖДЕНО

распоряжением комитета государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

Экземпляр N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 года N \_\_\_\_\_\_\_

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(место составления)

Настоящее РЕШЕНИЕ об отказе в выдаче заключения о соответствии

построенного, реконструированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе

требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в

отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов, выдано

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование застройщика или технического заказчика, номер и дата выдачи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН - для юридических

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лиц; фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания - для физических лиц)

в отношении объекта капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый или

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

строительный объекта капитального строительства)

разрешение на строительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(номер и дата выдачи, кем выдано)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящее РЕШЕНИЕ принято на основании результатов проверки законченного

строительством объекта капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата акта проверки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

законченного строительством объекта капитального строительства и пр.)

которой установлено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются наименование, статьи (пункты) технических

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регламентов, реквизиты проектной документации, требования которых нарушены

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и на дату проведения проверки законченного строительством объекта

капитального строительства не устранены)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с

указанием реквизитов документа о представительстве)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность для застройщика, (подпись) (расшифровка подписи)

технического заказчика,

являющихся юридическим лицом)

Приложение 14

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

БЛОК-СХЕМА

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

┌───────────────────────────────────────────────┐

│ Получение извещения о начале строительства, │

│ реконструкции │

└───────────────────────┬───────────────────────┘

\/

┌───────────────────────────────────────────────┐

│ Назначение лица, ответственного │

│ за осуществление регионального │

│ государственного строительного надзора │

└───────────────────────┬───────────────────────┘

\/

┌───────────────────────────────────────────────┐

│ Формирование дела │

└───────────────────────┬───────────────────────┘

\/

┌───────────────────────────────────────────────┐

│ Разработка программы проверок │

└───────────────────────┬───────────────────────┘

\/

да ┌───────────────────────────────────────────────┐ нет

┌─────┤ Изменение сроков завершения работ, подлежащих ├─────┐

│ │ проверке │ │

│ └───────────────────────────────────────────────┘ │

\/ │

┌──────────────────────────────────────────┐ │

│ Получение извещения о сроках завершения │ │

│ работ, подлежащих проверке │ │

│ при строительстве, реконструкции │ │

└──────────────┬───────────────────────────┘ │

\/ │

┌──────────────────────────────────────────┐ │

│ Внесение изменений в программу проверок │ │

└──────────────┬───────────────────────────┘ │

│ │

│ ┌───────────────────────────────────────────────┐ │

└──────>│ Проведение проверки строящегося │<─┘

│ (реконструируемого) объекта │

└────────────────────────┬──────────────────────┘

\/

┌───────────────────────────────────────────────┐

│Получение извещения об окончании строительства,│

│ реконструкции │

└────────────────────────┬──────────────────────┘

\/

┌───────────────────────────────────────────────┐

│Проведение проверки законченного строительством│

│ (реконструированного) объекта │

└────────────────────────┬──────────────────────┘

\/

┌───────────────────────────────────────────────┐

│ Получение обращения о выдаче заключения │

│ о соответствии объекта требованиям технических│

│ регламентов и проектной документации при │

│ отсутствии нарушений, выявленных в ходе │

│ проверки законченного строительством │

│ (реконструированного) объекта │

└────────────────────────┬──────────────────────┘

\/

┌───────────────────────────────────────────────┐

│Объект капитального строительства соответствует│

│требованиям технических регламентов и проектной│

│ документации │

└────────┬────────────────────────────┬─────────┘

да \/ \/ нет

┌───────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ Выдача заключения │ │Выдача решения об отказе│

│ о соответствии │ │ в выдаче заключения │

│ │ │ о соответствии │

└───────────────────┘ └────────────────────────┘

Приложение 15

к Административному регламенту

исполнения комитетом государственного

строительного надзора и государственной

экспертизы Ленинградской области

государственной функции по осуществлению

регионального государственного

строительного надзора

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=3BC78198446677268DA669365B2C001BE0A7D5D5AEB70908532E138C2B94AC8823CDB37A9E97576282049245C70A6E347BAF4D5F5AD4FEE4Z6H4P) комитета государственного строительного надзора  и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.04.2018 N 3) |

Реестр объектов капитального строительства,

в отношении которых осуществляется региональный

государственный строительный надзор

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта капитального строительства, этап строительства, реконструкции строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - застройщика | Реквизиты (дата выдачи и номер) разрешения на строительство | Категория риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |